TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

CUỘC THI PHẦN MỀM NGUỒN MỞ - OLP 2026

BÁO CÁO 01

PRODUCT VISION & VERSION ROADMAP

DX-OS OPEN-CORE
ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

| Nhóm thực hiện: | TRICORE(Three Minds. One Core.) |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | Lê Hồng Duy |
| Phiên bản tài liệu: | v0.2 |
| Trạng thái: | Dự thảo |

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

| 1. GIỚI THIỆU | 2 |
| --- | --- |
| 2. ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM | 2 |
| 3. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM Ở MỨC TỔNG QUAN | 4 |
| 4. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ PHIÊN BẢN | 4 |
| 5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN | 5 |
| 6. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH MỘT PHIÊN BẢN | 6 |
| 7. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH | 7 |
| 8. PHẠM VI CHƯA TRIỂN KHAI Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU | 7 |
| 9. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT | 8 |
| 10. ĐỊNH HƯỚNG SAU PHIÊN BẢN v1.0 | 9 |
| 11. KẾ HOẠCH TÀI LIỆU | 9 |
| 12. KẾT LUẬN | 10 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 10 |

# 1. GIỚI THIỆU

Đề thi Phần mềm nguồn mở OLP 2026 định hướng các đội xây dựng DX-OS Open-Core: một nền tảng lõi nguồn mở phục vụ các ứng dụng chuyển đổi số doanh nghiệp. Theo yêu cầu chính thức, nền tảng lõi phải vận hành theo cơ chế headless và cung cấp tối thiểu các năng lực dùng chung gồm định danh và đăng nhập tập trung (Identity/SSO), cổng API (API Gateway), quản trị dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, cùng với động cơ luồng công việc (Workflow). Bên cạnh nền tảng lõi, đội thi cần có ít nhất một ứng dụng minh họa ở tầng trên để chứng minh khả năng sử dụng các dịch vụ của Core.

Từ yêu cầu trên, nhóm xác định sản phẩm chính không phải là một ứng dụng HelpDesk đơn lẻ. DX-OS Open-Core mới là nền tảng trung tâm; DX-HelpDesk được lựa chọn làm ứng dụng minh họa đầu tiên để kiểm chứng khả năng phục vụ một quy trình nghiệp vụ thực tế. Cách tiếp cận này giúp nhóm tránh xây dựng một hệ thống chỉ phù hợp cho một bài toán cụ thể, đồng thời tạo cơ sở để tái sử dụng các dịch vụ lõi cho những ứng dụng khác trong tương lai.

Tài liệu này được lập nhằm thống nhất cách hiểu trong nhóm về phạm vi sản phẩm, ranh giới giữa Core và Application, nguyên tắc quản lý phiên bản và lộ trình phát triển từ bản thử nghiệm v0.x tới bản ổn định v1.0. Đây là tài liệu định hướng, không thay thế cho đặc tả yêu cầu, tài liệu kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu hay tài liệu API.

| Tên dự án | DX-OS Open-Core |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Product Vision & Version Roadmap |
| Phiên bản tài liệu | v0.2 |
| Trạng thái | Dự thảo |
| Nguồn tham chiếu chính | Đề thi Phần mềm nguồn mở - OLP 2026 |

Bảng 1. Thông tin cơ bản của tài liệu

# 2. ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM

## 2.1. DX-OS Open-Core là gì?

DX-OS Open-Core được định vị là một nền tảng cung cấp các dịch vụ lõi dùng chung cho nhiều ứng dụng chuyển đổi số. Mục tiêu của nền tảng là hạn chế việc mỗi ứng dụng phải tự xây lại các chức năng nền như xác thực người dùng, cổng truy cập API, lưu trữ dữ liệu, lưu trữ tệp và điều phối quy trình. Khi các năng lực này được tổ chức thành Core, ứng dụng nghiệp vụ ở tầng trên chỉ tập trung vào logic của từng bài toán cụ thể.

Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu của đề thi là ưu tiên công nghệ nguồn mở, khả năng làm chủ hệ thống và giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Trong giai đoạn đầu, nhóm chỉ tập trung vào các năng lực lõi có liên quan trực tiếp đến yêu cầu của đề và tới ứng dụng minh họa.

## 2.2. Ranh giới giữa Core và Application

| DX-OS Core | DX Applications |
| --- | --- |
| Cung cấp dịch vụ dùng chung cho nhiều ứng dụng. | Chứa logic nghiệp vụ theo từng bài toán cụ thể. |
| Hoạt động chủ yếu theo cơ chế headless. | Có giao diện và luồng thao tác dành cho người dùng cuối. |
| Ví dụ: Identity/SSO, API Gateway, Data, Storage, Workflow. | Ví dụ: DX-HelpDesk; ứng dụng thứ hai sẽ được lựa chọn sau. |
| Không gắn chặt với nghiệp vụ HelpDesk. | Phải sử dụng lại dịch vụ Core thay vì xây lại từ đầu. |

Bảng 2. Phân biệt DX-OS Core và lớp ứng dụng

## 2.3. Vai trò của DX-HelpDesk

DX-HelpDesk là ứng dụng minh họa chính của phiên bản đầu. Ứng dụng này được sử dụng để kiểm chứng một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh: nhân viên gửi yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu được tiếp nhận và phân công, bộ phận phụ trách xử lý, người gửi xác nhận kết quả và hệ thống đóng yêu cầu. Trong luồng này, các chức năng nền như đăng nhập, cổng truy cập, dữ liệu, lưu tệp và workflow phải được sử dụng từ DX-OS Core ở mức phù hợp.

Việc lựa chọn HelpDesk ở giai đoạn đầu không có nghĩa DX-OS chỉ phục vụ HelpDesk. Đây là một bài toán đủ rõ để nhóm kiểm tra khả năng tích hợp của Core, nhưng vẫn đủ đơn giản để hoàn thiện trong thời gian thi.

## 2.4. Ứng dụng thứ hai và mục tiêu tái sử dụng

Sau khi ứng dụng chính hoạt động ổn định, nhóm có thể xây dựng một ứng dụng nhỏ thứ hai để chứng minh các dịch vụ Core có thể tái sử dụng ở một bài toán khác. Ví dụ hiện tại là quy trình xin nghỉ phép, nhưng domain cuối cùng chưa được chốt. Ứng dụng thứ hai chỉ có ý nghĩa khi thật sự dùng lại Identity/SSO, API Gateway, Workflow và các dịch vụ dữ liệu của Core; nếu phải xây lại gần như toàn bộ, mục tiêu chứng minh tính nền tảng chưa đạt.

## 2.5. Năng lực lõi và công nghệ tham khảo

| Năng lực | Trạng thái | Công nghệ tham khảo |
| --- | --- | --- |
| Identity / SSO | Yêu cầu chính thức | Keycloak |
| API Gateway | Yêu cầu chính thức | Apache APISIX |
| Dữ liệu có cấu trúc | Yêu cầu chính thức | PostgreSQL |
| Dữ liệu phi cấu trúc / tệp | Yêu cầu chính thức | MinIO hoặc giải pháp tương đương |
| Workflow | Yêu cầu chính thức | Flowable |

Bảng 3. Năng lực lõi và công nghệ tham khảo ở giai đoạn hiện tại

Các công nghệ trong bảng chỉ là phương án triển khai đang được xem xét. Đề thi cho phép đội lựa chọn công nghệ phù hợp, vì vậy quyết định cuối cùng sẽ được xác nhận ở tài liệu Requirements Specification và System Architecture sau khi nhóm đánh giá khả năng tích hợp, độ ổn định và mức độ thành thạo của thành viên.

# 3. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM Ở MỨC TỔNG QUAN

Kiến trúc dưới đây chỉ thể hiện ranh giới sản phẩm và luồng trách nhiệm giữa các tầng. Tài liệu này chưa đi vào thiết kế class, cấu trúc bảng dữ liệu hoặc endpoint cụ thể.

NGƯỜI DÙNG

ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ DX-HelpDesk + Ứng dụng minh họa thứ hai

API GATEWAY

DỊCH VỤ LÕI DX-OS Identity/SSO ¦ Data ¦ Object Storage ¦ Workflow ¦ Audit/Logging

HẠ TẦNG DỮ LIỆU VÀ LƯU TRỮ

Hình 1. Kiến trúc sản phẩm ở mức tổng quan

Luồng truy cập dự kiến đi từ người dùng tới ứng dụng nghiệp vụ, qua API Gateway rồi tới các dịch vụ Core. Cách bố trí này giúp nhóm kiểm soát rõ trách nhiệm của từng thành phần và tạo điều kiện để thay đổi ứng dụng nghiệp vụ mà không phải thay đổi toàn bộ nền tảng bên dưới.

# 4. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

Nhóm sử dụng cách phát triển theo từng phiên bản nhỏ. Mỗi phiên bản phải chứng minh một mục tiêu rõ ràng và có điều kiện hoàn thành cụ thể. Số phiên bản không phản ánh sản phẩm “càng cao càng tốt”, mà phản ánh mức độ ổn định và phạm vi thay đổi của hệ thống.

| Phiên bản | Ý nghĩa | Khi sử dụng |
| --- | --- | --- |
| v0.x | Giai đoạn thử nghiệm và kiểm chứng kiến trúc | Dùng khi product boundary, tích hợp và cách tổ chức Core vẫn có thể thay đổi. |
| v1.0 | Bản ổn định đầu tiên cho cuộc thi | Dùng khi hệ thống có thể dựng lại, kiểm thử, trình diễn và không còn lỗi cản trở chính. |
| v1.x | Cải tiến tương thích với v1.0 | Bổ sung tính năng hoặc cải thiện chất lượng nhưng không gây thay đổi lớn về kiến trúc/API. |
| v2.0+ | Thay đổi lớn | Chỉ dùng khi product boundary, kiến trúc hoặc compatibility thay đổi đáng kể. |

Bảng 4. Ý nghĩa các nhóm phiên bản

# 5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN

Lộ trình dưới đây là phương án dự kiến tại thời điểm lập báo cáo. Thứ tự các mốc có thể thay đổi sau khi nhóm nhận được phản hồi từ giảng viên hoặc sau khi phiên bản trước cho thấy một vấn đề cần ưu tiên xử lý. Vì vậy, roadmap được sử dụng như công cụ điều phối, không phải cam kết bất biến.

| Phiên bản | Mục tiêu | Nội dung chính | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Khởi tạo nền tảng dự án | Repository, backend/frontend foundation, PostgreSQL, Docker Compose, README, LICENSE. | Thành viên mới có thể clone, cấu hình và chạy nền cơ bản. |
| v0.2 | Hình thành Open-Core cơ bản | Identity/SSO, API Gateway, dữ liệu có cấu trúc/phi cấu trúc, Workflow. | Luồng Login → Gateway → Backend → Database chạy ổn định. |
| v0.3 | Ứng dụng minh họa đầu tiên | DX-HelpDesk cơ bản: Create → Assign → Process → Resolve → Confirm → Close. | Luồng nghiệp vụ chạy end-to-end và sử dụng lại dịch vụ Core. |
| v0.4 | Quản lý tri thức và lịch sử xử lý | Problem, Root Cause, Resolution, Attachment, Previous Incidents. | Hệ thống lưu được lịch sử xử lý có cấu trúc để tra cứu lại. |
| v0.5 | Quản trị và báo cáo | Backlog, thời gian xử lý, SLA, nhóm lỗi phổ biến, lịch sử trạng thái. | Quản lý có thể theo dõi tình trạng vận hành từ dữ liệu hệ thống. |
| v0.6 | Độ tin cậy, giám sát và bảo mật | Health check, logging, metrics, backup verification, security review. | Hệ thống dễ kiểm tra trạng thái và giảm rủi ro khi demo. |
| v0.7 | Chứng minh khả năng tái sử dụng | Ứng dụng nhỏ thứ hai dùng lại Identity, Gateway, Workflow và Data. | Chứng minh Core phục vụ được nhiều hơn một ứng dụng. |
| v0.8 | Kiểm thử tích hợp và tối ưu | Kiểm thử liên thành phần, xử lý lỗi, tối ưu hiệu năng và trải nghiệm sử dụng. | Luồng chính ổn định, các lỗi tích hợp quan trọng đã được xử lý. |
| v0.9 | Release Candidate | Bug fixing, tài liệu, dữ liệu demo, kiểm thử cuối, tối ưu giao diện. | Không còn lỗi blocker; có thể cài lại và chạy demo ổn định. |
| v1.0 | Stable Competition Release | Core + DX-HelpDesk + tài liệu/release; ứng dụng tái sử dụng nếu hoàn thành. | Bản ổn định đầu tiên đủ điều kiện thi và trình diễn. |

Bảng 5. Lộ trình phát triển dự kiến từ v0.1 đến v1.0

# 6. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH MỘT PHIÊN BẢN

Để tránh tăng phiên bản theo cảm tính, mỗi mốc phát triển phải có mục tiêu, phạm vi thay đổi và điều kiện hoàn thành. Một phiên bản chỉ được đánh dấu hoàn thành khi nhóm có thể chứng minh các điều kiện này bằng hệ thống chạy được, kiểm thử hoặc tài liệu tương ứng.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Version | Mã phiên bản. |
| Trạng thái | Dự kiến / Đang thực hiện / Hoàn thành / Tạm hoãn. |
| Mục tiêu | Phiên bản tồn tại để chứng minh điều gì. |
| Nội dung thay đổi | Chức năng hoặc capability được thêm, sửa hoặc loại bỏ. |
| Ngoài phạm vi | Những nội dung cố ý chưa triển khai. |
| Ảnh hưởng kiến trúc | Có thay đổi ranh giới Core/Application hoặc compatibility hay không. |
| Kịch bản demo | Luồng ngắn dùng để chứng minh phiên bản hoạt động. |
| Điều kiện hoàn thành | Tiêu chí có thể kiểm tra được trước khi đóng phiên bản. |
| Rủi ro/Ghi chú | Dependency, giả định và vấn đề cần theo dõi. |

Bảng 6. Mẫu mô tả một phiên bản

Ví dụ đối với v0.3, mục tiêu là chứng minh DX-HelpDesk có thể chạy trên DX-OS Core. Điều kiện hoàn thành không phải “đã viết xong code”, mà là luồng Employee tạo yêu cầu → IT xử lý → Employee xác nhận chạy được end-to-end, đồng thời các dịch vụ nền được tái sử dụng đúng theo ranh giới kiến trúc.

# 7. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH

Roadmap được phép thay đổi khi có bằng chứng cho thấy thứ tự cũ không còn phù hợp. Nếu sau v0.3 nhóm phát hiện Workflow hoặc phần Core chưa ổn định, v0.4 có thể chuyển thành một phiên bản tập trung sửa nền tảng thay vì tiếp tục mở rộng chức năng. Tương tự, một milestone có thể được gộp, tách hoặc tạm hoãn nếu không tạo đủ giá trị trong thời gian hiện có.

Không thêm tính năng chỉ vì roadmap cũ đã ghi.

Không tăng major version nếu không có thay đổi lớn về kiến trúc, product boundary hoặc compatibility.

Mọi thay đổi quan trọng nên được ghi trong CHANGELOG hoặc decision log của repository.

Ưu tiên một luồng nghiệp vụ chạy ổn định trước khi mở rộng thêm nhiều thành phần.

# 8. PHẠM VI CHƯA TRIỂN KHAI Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU

Một số công nghệ và mô hình kiến trúc có thể hữu ích ở quy mô lớn nhưng chưa phù hợp với giai đoạn v0.x. Việc trì hoãn các hạng mục này giúp giảm rủi ro tích hợp và tập trung nguồn lực vào các yêu cầu bắt buộc của đề.

| Hạng mục | Lý do chưa ưu tiên | Khi nào cân nhắc |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes / Service Mesh | Tăng độ phức tạp vận hành, networking và debugging khi quy mô hệ thống còn nhỏ. | Khi topology triển khai và nhu cầu scale thực sự yêu cầu. |
| Multi-tenancy phức tạp | Đòi hỏi cách ly tenant, phân quyền và migration phức tạp. | Khi sản phẩm có nhu cầu phục vụ nhiều tổ chức độc lập. |
| Kafka/Redpanda hoặc Event Bus lớn | Thêm broker, cơ chế delivery và chi phí giám sát. | Khi có nhu cầu event streaming, replay hoặc tách phụ thuộc thật sự. |
| Data Lakehouse / Data Lineage mức doanh nghiệp | Quá lớn so với dữ liệu giai đoạn đầu. | Khi số nguồn dữ liệu và nhu cầu phân tích tăng đáng kể. |
| Microservices quá nhỏ | Tăng failure mode, CI/CD và integration cost. | Khi các bounded context cần scale/deploy độc lập. |
| Plugin Marketplace hoàn chỉnh | Đòi hỏi chuẩn extension, versioning và security riêng. | Sau khi Core ổn định và có nhu cầu mở rộng từ bên ngoài. |

Bảng 7. Các hạng mục chưa ưu tiên trong giai đoạn đầu

# 9. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

| Rủi ro | Nguyên nhân | Ảnh hưởng | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| Mở rộng phạm vi quá nhanh | Thêm quá nhiều capability hoặc ứng dụng. | Không kịp hoàn thiện bản ổn định. | Chỉ mở rộng khi phiên bản hiện tại đạt điều kiện hoàn thành. |
| Overengineering | Chọn công nghệ phức tạp để kiến trúc trông “đầy đủ”. | Tăng thời gian tích hợp và debug. | Ưu tiên giải pháp đơn giản nhất đáp ứng yêu cầu. |
| Phức tạp tích hợp | Nhiều thành phần nguồn mở độc lập. | Demo dễ bị lỗi dây chuyền. | Tích hợp theo từng vertical slice và kiểm tra health định kỳ. |
| Core và Application bị trộn | Logic nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào chi tiết nội bộ Core. | Mất khả năng tái sử dụng nền tảng. | Xác định rõ contract/capability boundary. |
| Thiếu thời gian | Roadmap dài so với nguồn lực nhóm. | v1.0 thiếu ổn định. | Cho phép hoãn/gộp milestone; ưu tiên Core và main demo. |
| Roadmap quá cứng | Bám kế hoạch dù kết quả thực tế thay đổi. | Làm sai thứ tự ưu tiên. | Review roadmap sau mỗi phiên bản. |
| Ứng dụng thứ hai không tái sử dụng thật | Copy lại logic hoặc dịch vụ nền riêng. | Không chứng minh được tính platform. | Chỉ xây khi có thể dùng lại Core rõ ràng. |
| Tài liệu không theo kịp code | Thay đổi code nhưng không cập nhật tài liệu. | Khó review và khó dựng lại. | Đưa cập nhật tài liệu vào Definition of Done. |
| Nhóm không hiểu stack | Quá nhiều công nghệ, phụ thuộc một thành viên. | Rủi ro khi demo hoặc xử lý sự cố. | Mỗi thành phần có người phụ trách chính và người dự phòng. |

Bảng 8. Các rủi ro chính và biện pháp kiểm soát

# 10. ĐỊNH HƯỚNG SAU PHIÊN BẢN v1.0

Sau khi v1.0 ổn định, nhóm mới xem xét các thay đổi lớn hơn. Những hướng có thể nghiên cứu gồm kiến trúc plugin, multi-tenancy, tenant isolation, event-driven integration, mở rộng Workflow, tách một số dịch vụ Core khi thật sự cần triển khai độc lập, hoặc triển khai trên nền tảng container orchestration ở quy mô lớn hơn. Đây là định hướng dài hạn, không thuộc phạm vi cam kết của phiên bản hiện tại.

# 11. KẾ HOẠCH TÀI LIỆU

Báo cáo Product Vision là tài liệu đầu tiên. Các tài liệu kỹ thuật được xây dựng theo thứ tự dưới đây để tránh trộn lẫn định hướng sản phẩm với chi tiết triển khai.

| # | Tài liệu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Product Vision & Version Roadmap | Thống nhất sản phẩm, phạm vi và roadmap phiên bản. |
| 02 | Requirements Specification | Bóc yêu cầu đề thi thành MUST / SHOULD / OPTIONAL / REFERENCE. |
| 03 | System Architecture | Mô tả component, boundary, request/data flow và trade-off. |
| 04 | Database & Data Model | Thiết kế entity, relation, integrity và indexing cần thiết. |
| 05 | API Specification | Định nghĩa contract, authentication, error model và versioning. |
| 06 | Security & Threat Model | Phân tích trust boundary, phân quyền, secrets và abuse case. |
| 07 | DevOps & Deployment | Môi trường, Docker, CI/CD, health check, backup và triển khai. |
| 08 | Integration & Observability | Quy tắc tích hợp, logging, metrics và giám sát hệ thống. |
| 09 | Testing & Evaluation | Functional, integration, security và performance testing. |
| 10 | Competition Demo & Final Report | Kịch bản trình bày, bằng chứng, giới hạn và định hướng phát triển. |

Bảng 9. Kế hoạch xây dựng tài liệu của project

# 12. KẾT LUẬN

DX-OS Open-Core được xác định là sản phẩm chính của nhóm, trong khi DX-HelpDesk là ứng dụng minh họa đầu tiên dùng để kiểm chứng nền tảng. Giai đoạn v0.x được dùng để thử nghiệm, phát hiện vấn đề và điều chỉnh kiến trúc; v1.0 là bản ổn định đầu tiên đủ điều kiện cài đặt, kiểm thử và trình diễn trong cuộc thi.

Lộ trình trong báo cáo là định hướng tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi dựa trên kết quả triển khai thực tế. Nguyên tắc quan trọng nhất là mỗi phiên bản phải chứng minh được một giá trị cụ thể, có điều kiện hoàn thành rõ ràng và không mở rộng phạm vi trước khi nền tảng hiện tại đủ ổn định.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ban Tổ chức OLP Việt Nam, “Đề thi Phần mềm nguồn mở - OLP 2026: Xây dựng Hệ điều hành Chuyển đổi số bằng Công nghệ Lõi nguồn mở (DX-OS Open-Core)”, 2026.